## Slide 1: マイグレーション方式について
三和商研 様 「積算販売管理システム」

## Slide 2: 移行方式
1.データベースの移行方式
2.ソース マイグレーション方式の調査
3.ソース マイグレーションツールの作成検討
4.ソース 手修正の変換ルール・修正割合の検討
5.ソース マイグレーション方式の決定

## Slide 3: 1.データベースの移行方式
SQL Server 2022へ移行
テーブル,View,SP,Function定義
 | 現行 | SQL Server移行 | Pleasanter移行
テーブル定義 | 111 | 見積機能 | 見積以外
View定義 | 4 | 見積機能 | 見積以外
ストアドプロシージャ | 264 | 共通・見積機能 | Javascript等へ移行
ファンクション | 9 | 共通・見積機能 | Javascript等へ移行

## Slide 4: 1.データベースの移行方式
テーブルデータ移行
※既存データ量の調査は別途行う
※トランザクションデータ・Temp/Workデータの移行タイミングは別途検討を行う
分類 | 現行 | SQL Server移行 | Pleasanter移行
マスターテーブル | 55 | 見積機能 | 見積以外
TRANSデータ | 44 | 見積機能 | 見積以外
Temp/Workデータ | 9 | 見積機能 | 見積以外
共通 | 3 | 3 | -

## Slide 5: 2.ソース マイグレーション方式の調査
システム方式
クライアント/サーバー方式
データベース：SQL Server 2019 SP・FUNC：ストアドプロシージャ・ファンクション
開発言語 ：Visual Basic 6.0 Sp5
グリッド：Spread 3.0J 帳票ツール：Active Report 1.5
システム規模
分類 | 機能 | 画面 | 帳票 | 規模(KStep)
見積 | 4(共通含む) | 54 | 3 | 4.7M
見積 SP | 4(共通含む) | - | - | 0.8M
見積以外 | 80 | 167 | 新規開発 | 12.5M
見積以外 SP | 80 | - | - | 5.1M

## Slide 6: 2.ソース マイグレーション方式の調査
コンバートサービスの調査
コンバートツールの調査
ミドルウェアなどの技術的調査
コンバートサービスの調査 | コンバートツールの調査 | ミドルウェアなどの技術的調査
VB6ソースのコンバート後のソースに修正が必要なこと、 開発OCX 及び ActiveX製品については、.Net製品側の新規開発となるので外部の変換サービスは利用できない方向 | Microsoft VisualBasic Upgrade Wizzard（VisualStudio標準機能で無償ツール） コンバード後、エラー対応必要 | 帳票ツール・コントロール・データアクセス方式などを実現可能か調整をし、選定を行う

## Slide 7: 3.ソース マイグレーションツールの作成検討
VB6 をアップグレードした事に因る下位互換定義除去
Visual Studio 2022新規フォーム作成時に状態変更

## Slide 8: 4.ソース 手修正の変換ルール・修正割合の検討
MSコンバートツールによる変換後の修正量
既存OCX（ExXXXXフィールド）の見直し 及び 既存 ActiveX (Spread , Active Report）の除去後でないと コンバート出来ない為、未計測
フォーム定義部品の影響

## Slide 9: 5.ソース マイグレーション方式の決定
新システム方式
クライアント/サーバー方式（見積のみ） Webサーバー方式（見積以外）
データベース：SQL Server 2022 SP・FUNC：ストアドプロシージャ・ファンクション
開発言語 ：VB.Net 2022/.NET Framework 4.8（※2031/10/14 サポート期限）
グリッド：Spread 17.0J 帳票ツール：移行対象外、新規デザイン

## Slide 10: 5.ソース マイグレーション方式の決定
(1).手順A ～ Microsoftツールを使用して、VB6ソースをVB.NETソースへ変換
(2).手順B ～ 新たに作成したマイグレーションエラーを独自ツールを使用し、VB.NETソースを変換
(3).手順C ～ 手修正作業
VB6ソース
VB.NETソース
(VS2008形式)
VB.NETソース
(VS2022形式)
MS Upgrade Tool
VB.NETソースへ変換
MS Visual Studio2022
VS2022形式へ変換
手順A
VB.NETソース
(VS2022形式)
Migration Error
独自ツールで変更
手順B
手順C
機能別に手修正
変更仕様

## Slide 11: 5.ソース マイグレーション方式の決定
ActiveX版SPREADからの移行
SPREAD for Windows Formsは .NET Frameworkの共通言語ランタイム（CLR）の管理下で実行されるマネージドコードで作られているため、COMをベースとしたActiveX製品（SPREAD 2.5J／3.0J／6.0J／7.0J）との間に互換性はなく移行ツールは用意しておりません。
ActiveX製品の機能を利用して開発したVBアプリケーションを .NETに移行する場合は、新規の.NETアプリケーションとして開発し直す必要があります。

## Slide 12: 5.ソース マイグレーション方式の決定
(1).手順A ～ OCX部分のVB6ソースをVB.NETソースへ変換するマイグレーションツールは存在しない
(2).手順B ～ .NET用のSPREAD 17.0Jを購入し、VB.NET側で新規開発を行う
Spread 3.0Jソース
VB.NETソース
(VS2008形式)
Migration Toolなし
ソースへ変換
手順A
.NETソース
(SPREAD 17.0J形式)
手順B
VB.NETで新規開発
.NET SPREAD 17.0J
.NET製品のSPREADは.NET Frameworkの技術をベースとして新規に作成された（.NET専用のマネージコードによって開発された）新しいコンポーネントです。言い換えると、.NET製品は「ActiveX製品の機能を最大限に継承した.NET開発専用の製品」ということになります。そのためActiveX製品（SPREAD 2.5J～7.0J）との間に互換性はなく、移行ツールも提供しておりません。 ActiveX製品で開発されたソフトウェアを .NET テクノロジーに移行するためには、 .NETアプリケーションの開発手順に従い新規アプリケーションとして開発し直す必要があります

## Slide 13: 5.ソース マイグレーション方式の決定
ActiveX版ActiveReportsからの移行 ※参考
.NET版のActiveReportsは、.NET Frameworkの技術をベースとして新規に開発されたコンポーネントであるため、基本的にActiveX版との間に互換性はなく、移行ツールのようなものも用意されておりません。
ただし、ActiveX版のバージョン2.0Jを使用してデザインしたレポートの場合、レポートレイアウト情報をRPXファイル（XML形式）に保存することで、レポートのデザインに関する情報のみを、ActiveReports for .NET 14.0Jのセクションレポートに引き継ぐことが可能です。
ページレポート／RDLレポートに引き継ぐことはできません。

## Slide 14: 5.ソース マイグレーション方式の決定
(1).手順A ～ ActiveReports 2.0Jの移行ツールにて、1.5Jソースを2.0Jソースへ変換、さらにRPX形式に保存
(2).手順B ～ ActiveReports 18.0J移行ツールにて、２.０Jソースを 18.0J ソースへ変換
(3).手順C ～それぞれのバージョン間（特に1.0J→1.5J修正版）で仕様上の変更点が多いため、
期待した動作にならず、カスタマイズが必要になることが考えられます。手修正作業
ActiveReports
1.5Jソース
ActiveReports
2.0Jソース
ActiveReports
2.0J
(RPX形式)
ActiveReports 2.0J
ソースへ変換
手動変換
手順A
ActiveReports
18.0J
ActiveReports 18.0J
ツールで変更
手順B
手順C
変更点別に手修正
BOC仕様変更

## Slide 15: ご確認 ありがとうございます
someone@example.com